Definición del Proyecto APT

PracticaLink

Sistema de Gestión y Seguimiento de Prácticas Profesionales

Estudiante: Freddy Andrés Neilaf González

RUT: 20.870.465-7

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: Alameda

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Equipo: Carlos Seaman García, Brandon Ramírez Ciro y Freddy Neilaf González

Fecha: Septiembre 2026

Contenido

1. Abstract	3

1.1 Abstract (español)	3

1.2 Abstract (English)	3

2. Descripción del Proyecto APT y relevancia laboral	4

3. Relación con las competencias del perfil de egreso	4

4. Relación con mis intereses profesionales	5

5. Factibilidad del proyecto en la asignatura	5

6. Objetivos	6

6.1 Objetivo general	6

6.2 Objetivos específicos	6

7. Propuesta metodológica	6

8. Plan de trabajo	7

9. Propuesta de evidencias	9

10. Indicadores de calidad disciplinarios	9

11. Individual Conclusions	10

12. Reflection	10

# 1. Abstract

## 1.1 Abstract (español)

PracticaLink es un sistema web orientado a la gestión y seguimiento de las prácticas profesionales. Actualmente, este proceso se apoya en correos electrónicos, planillas y documentos dispersos, lo que fragmenta la información y dificulta conocer el estado de cada práctica y detectar incidencias a tiempo. El proyecto busca centralizar esta información y mantener la trazabilidad del proceso desde el registro de la práctica hasta su cierre, con acceso diferenciado según el rol de cada usuario.

Para su desarrollo se utilizará una metodología ágil e incremental, organizada en iteraciones de dos semanas y en un backlog de siete épicas con historias de usuario, gestionada mediante un tablero de trabajo y control de versiones. Como resultado se espera un Producto Mínimo Viable funcional, probado y desplegado en un ambiente de pruebas. En lo individual, mi aporte se centra en la seguridad de la solución: el acceso y la gestión de usuarios, el control de acceso por roles, la trazabilidad de las acciones y las pruebas de seguridad.

Palabras clave: prácticas profesionales, sistema web, trazabilidad, control de acceso, seguridad de la información.

## 1.2 Abstract (English)

PracticaLink is a web system designed to manage and monitor professional internships. Currently, this process relies on emails, spreadsheets and scattered documents, which fragments the information and makes it difficult to know the status of each internship and to detect issues in time. The project aims to centralize this information and keep the process traceable from the registration of the internship until its closure, with differentiated access according to each user's role.

The system will be developed using an agile and incremental methodology, organized in two-week iterations and a backlog of seven epics with user stories, and managed through a task board and version control. The expected result is a functional Minimum Viable Product, tested and deployed in a test environment. My individual contribution focuses on the security of the solution: user access and management, role-based access control, traceability of user actions and security testing.

Keywords: professional internships, web system, traceability, access control, information security.

# 2. Descripción del Proyecto APT y relevancia laboral

Descripción. PracticaLink consiste en el desarrollo de un sistema web para apoyar la gestión y seguimiento del proceso de prácticas profesionales. La solución contempla el registro de la práctica por parte del estudiante, la revisión y validación de sus antecedentes, la gestión de su estado, el registro de seguimientos e incidencias, la emisión de alertas y el cierre del proceso. Cada usuario accede solo a las funciones que corresponden a su rol, y el sistema conserva un historial de los cambios realizados.

Relevancia para el campo laboral. Muchas organizaciones gestionan procesos importantes con planillas y correos, lo que genera errores, pérdida de información y falta de trazabilidad. Desarrollar un sistema que centralice la información, controle quién puede acceder a ella y registre cada cambio es un problema habitual en la industria TI. Además, como el sistema maneja datos personales de estudiantes y empresas, el proyecto exige aplicar prácticas de seguridad que hoy son un requisito en cualquier desarrollo profesional, especialmente ante la nueva normativa chilena de protección de datos personales.

# 3. Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto integra cuatro competencias de especialidad del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. A continuación, se indica cómo aplicaré cada una:

- Gestionar proyectos informáticos: participaré en la planificación del backlog y en las revisiones al cierre de cada iteración, comparando lo planificado con lo logrado y proponiendo alternativas cuando existan atrasos.

- Construir modelos de datos: apoyaré el diseño del modelo de datos en los aspectos de seguridad, como el almacenamiento de contraseñas cifradas, la tabla de roles y permisos y el registro de auditoría de cambios.

- Desarrollar una solución de software: seré responsable de las épicas EP01 (acceso y gestión de usuarios) y EP06 (gestión de incidencias y alertas), y apoyaré el despliegue del PMV con una configuración segura.

- Realizar pruebas de certificación: estaré a cargo de la integración y pruebas del PMV, diseñando casos de prueba desde los criterios de aceptación e incluyendo pruebas de seguridad del control de acceso.

Además, el proyecto se vincula con el área de desempeño de seguridad en sistemas, ya que la solución debe proteger la información personal y asegurar que cada usuario solo realice las acciones permitidas por su rol.

# 4. Relación con mis intereses profesionales

Mi principal interés profesional es la ciberseguridad, un interés que surgió en asignaturas como Seguridad en Sistemas Computacionales, Ciberseguridad en Tecnología en Cloud y Contenedores y Ciberseguridad, Sistema Operativo y Redes. Considero que, para especializarme en esta área, necesito una base sólida en desarrollo de software, bases de datos y arquitectura, porque solo se puede proteger bien un sistema cuando se entiende cómo está construido.

PracticaLink me permite unir ambas cosas. Al estar a cargo del acceso y la gestión de usuarios, aplicaré autenticación segura, control de acceso por roles y protección de datos personales, considerando las vulnerabilidades más frecuentes descritas en el OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021). Al desarrollar la gestión de incidencias y la trazabilidad, trabajaré con el registro de eventos, que es una práctica clave para detectar y analizar problemas de seguridad. Finalmente, las pruebas de seguridad del PMV me darán experiencia práctica en la verificación de controles, algo directamente relacionado con el trabajo que me gustaría realizar en cinco años más.

# 5. Factibilidad del proyecto en la asignatura

El proyecto es factible de realizarse en el periodo académico por las siguientes razones:

- Tiempo: la asignatura dura 18 semanas divididas en tres fases (definición, desarrollo y cierre). El alcance se acotó a un Producto Mínimo Viable con siete épicas, distribuidas en iteraciones de dos semanas según la carta Gantt del informe grupal.

- Recursos y materiales: se utilizarán computadores personales, herramientas de desarrollo de uso libre, un sistema de gestión de base de datos, GitHub para el control de versiones, GitHub Projects para el seguimiento y un servicio en la nube con plan gratuito o de estudiante para el despliegue.

- Factores externos que facilitan: los conocimientos adquiridos en la carrera, el trabajo en equipo de tres integrantes con responsabilidades definidas y la posibilidad de dividir el proyecto en funcionalidades independientes.

- Posibles dificultades y cómo abordarlas: la disponibilidad de tiempo, la integración de componentes, el aprendizaje de herramientas nuevas y los cambios en los requerimientos. Se abordarán priorizando las funcionalidades del PMV, revisando el avance al cierre de cada iteración, redistribuyendo tareas cuando sea necesario y acotando las funcionalidades no esenciales.

# 6. Objetivos

## 6.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la gestión y seguimiento de prácticas profesionales, que permita centralizar la información y mantener la trazabilidad del proceso desde el registro de la práctica hasta su finalización.

## 6.2 Objetivos específicos

- Diseñar la arquitectura y el modelo de datos necesarios para gestionar la información de usuarios, prácticas, estados, seguimientos e incidencias.

- Implementar las funcionalidades de registro, revisión y gestión del estado de las prácticas profesionales.

- Implementar mecanismos de seguimiento e incidencias que permitan mantener la trazabilidad del proceso.

- Gestionar el acceso a las funcionalidades del sistema de acuerdo con los roles y permisos definidos para los usuarios.

- Desplegar el Producto Mínimo Viable en un ambiente de pruebas accesible vía web, aplicando una configuración segura.

- Validar el funcionamiento de la solución mediante pruebas funcionales, de integración y de seguridad que verifiquen el cumplimiento de los requerimientos.

# 7. Propuesta metodológica

Se utilizará una metodología ágil e incremental, basada en los principios del desarrollo incremental (Sommerville, 2016) y en el marco Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020). El trabajo se organiza en las siguientes etapas:

- Definición y análisis: definición del alcance, levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales (incluidos los de seguridad) y construcción del backlog de épicas e historias de usuario con sus criterios de aceptación.

- Diseño: diseño de la arquitectura y del modelo de datos, definiendo roles, permisos y el registro de auditoría desde el inicio.

- Desarrollo incremental: construcción de las siete épicas en iteraciones de dos semanas. Al inicio de cada iteración se seleccionan las historias según su prioridad y, al cierre, se revisa lo planificado frente a lo logrado en GitHub Projects, decidiendo si es necesario repriorizar, redistribuir tareas o acotar el alcance.

- Pruebas: los casos de prueba se diseñan desde los criterios de aceptación de cada historia (entrada, pasos y resultado esperado). Se aplican pruebas funcionales, de integración y de seguridad, como intentos de acceso no autorizado según el rol. Los defectos se registran, se corrigen y se vuelven a verificar.

- Despliegue y cierre: el PMV se despliega en un ambiente de pruebas con credenciales protegidas y acceso restringido por rol; luego se estabiliza, se documenta y se presenta.

Todo el código se gestionará en GitHub con control de versiones, lo que permite integrar el trabajo de los tres integrantes y mantener un registro de los cambios.

# 8. Plan de trabajo

La siguiente tabla resume el plan de trabajo del equipo. Las actividades en las que soy responsable están destacadas en negrita. El detalle completo y la carta Gantt se encuentran en el informe grupal.

| Actividad | Semanas | Responsable | Recursos | Facilitador (F) / Obstaculizador (O) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición y planificación del proyecto | S1–S2 | Todos | Computadores, herramientas de gestión | F: conocimientos de gestión de proyectos. O: ajustes de alcance según el docente. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | S2–S3 | Brandon (apoyo: todos) | Documentación, antecedentes del proceso | F: conocemos el proceso como estudiantes. O: requerimientos poco claros o cambiantes. |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | S3–S4 | Carlos (apoyo: Freddy, seguridad) | Herramientas de modelamiento | F: experiencia en modelamiento de datos. O: necesidades no previstas. |
| Definición y priorización del backlog | S3–S4 | Brandon | GitHub Projects | F: tablero para organizar historias. O: estimar el esfuerzo de cada historia. |
| EP01 — Acceso y gestión de usuarios | S5–S6 | Freddy | IDE, base de datos, GitHub | F: conocimientos de seguridad y autenticación. O: validar bien los permisos por rol. |
| EP02 — Registro de práctica profesional | S6–S7 | Carlos | IDE, base de datos, GitHub | F: formularios conocidos por el equipo. O: definir validaciones obligatorias. |
| EP03 — Revisión y validación de prácticas | S7–S8 | Brandon | IDE, base de datos, GitHub | F: roles ya implementados en EP01. O: depende de que EP01 termine a tiempo. |
| EP04 — Gestión de estado de práctica | S8–S9 | Carlos | IDE, base de datos, GitHub | F: estados definidos en el diseño. O: mantener el historial de cambios. |
| EP05 — Seguimiento de práctica | S9–S11 | Brandon | IDE, base de datos, GitHub | F: registro de prácticas ya desarrollado. O: requerimientos que pueden cambiar. |
| EP06 — Gestión de incidencias y alertas | S10–S12 | Freddy | IDE, base de datos, GitHub | F: experiencia en registro de eventos. O: definir reglas de alertas útiles. |
| EP07 — Cierre de práctica profesional | S12–S13 | Carlos | IDE, base de datos, GitHub | F: trazabilidad ya implementada. O: atrasos acumulados de épicas previas. |
| Integración y pruebas del PMV | S13–S14 | Freddy (apoyo: Brandon) | Casos de prueba, GitHub | F: casos definidos desde criterios de aceptación. O: errores de integración entre componentes. |
| Correcciones y ajustes del PMV | S14–S15 | Todos (cada uno en sus épicas) | Registro de defectos, GitHub | F: defectos priorizados por impacto. O: tiempo limitado; se priorizan los críticos. |
| Despliegue del PMV en ambiente de pruebas | S16 | Carlos (apoyo: Freddy, configuración segura) | Servicio en la nube, base de datos | F: servicios cloud vistos en la carrera (AWS). O: configuración o costos; se usan planes gratuitos. |
| Estabilización y documentación final | S16–S17 | Brandon (apoyo: Carlos) | Repositorio, documentación | F: evidencias recopiladas durante el proyecto. O: acumulación de tareas al final del semestre. |
| Preparación, presentación y entrega final | S17–S18 | Todos | PMV, presentación | F: PMV estable y documentado. O: disponibilidad horaria para ensayar. |

# 9. Propuesta de evidencias

Las evidencias permitirán demostrar el avance y el logro de las actividades del proyecto, tanto del equipo como de mi aporte individual:

| Evidencia | Tipo | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Prototipo funcional de PracticaLink | Avance | Avance funcional del sistema con el modelo de datos, la arquitectura, el backlog y el registro del repositorio. | Demuestra el progreso del desarrollo y permite detectar dificultades antes de completar el PMV. |
| PMV de PracticaLink desplegado | Final | Versión funcional e integrada con las siete épicas, desplegada en un ambiente de pruebas. | Demuestra el cumplimiento de los objetivos y la integración de las competencias del perfil de egreso. |
| Módulo de acceso y control por roles (EP01) | Avance | Inicio de sesión seguro, gestión de usuarios y permisos por rol, con su código en GitHub. | Evidencia mi aporte individual en desarrollo seguro y en la competencia de desarrollo de software. |
| Informe y matriz de pruebas | Final | Casos de prueba, resultados y defectos corregidos, incluidas las pruebas de seguridad del control de acceso. | Demuestra el diseño y la aplicación de pruebas de validación, y las mejoras realizadas al producto. |
| Tablero y repositorio del proyecto | Avance y final | Registro de tareas por iteración en GitHub Projects y commits en GitHub. | Evidencia la planificación, el control del proyecto y el trabajo colaborativo del equipo. |

# 10. Indicadores de calidad disciplinarios

Los indicadores de calidad de las competencias del perfil de egreso involucradas están presentes en la propuesta de la siguiente forma:

| Competencia | Indicador de calidad | Presencia en la propuesta |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación | 1.1 Diseña pruebas de validación | Casos de prueba desde los criterios de aceptación (sección 7). |
|  | 1.2 Aplica pruebas de validación | Actividad "Integración y pruebas del PMV", S13–S14 (sección 8). |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras según los resultados | Actividad "Correcciones y ajustes del PMV" y registro de defectos. |
| Gestionar proyectos informáticos | 2.1 Planifica proyectos informáticos | Backlog de siete épicas, plan de trabajo y carta Gantt. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos | Revisión de lo planificado frente a lo logrado al cierre de cada iteración. |
| Construir modelos de datos | 3.1 Diseña modelos de datos | Actividad "Diseño de arquitectura y modelo de datos", S3–S4. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos | Implementación de la base de datos durante el desarrollo de las épicas. |
| Desarrollar una solución de software | 4.1 Construye una solución de software | Desarrollo incremental de las épicas EP01 a EP07. |
|  | 4.2 Integra los componentes | Actividad "Integración y pruebas del PMV". |
|  | 4.3 Implanta una solución de software | Despliegue del PMV en un ambiente de pruebas, S16. |

# 11. Individual Conclusions

In conclusion, the definition phase of PracticaLink allowed me to understand that a software project starts long before writing any code. Defining the problem, the scope, the objectives and the backlog helped our team turn a real need into a plan that can be completed within the academic period.

From a personal perspective, this phase showed me how the competencies I developed during my degree are connected. Data modeling, software development, project management and testing are all necessary to build a complete solution, and each of them depends on the others.

I also concluded that PracticaLink is closely related to my main professional interest, cybersecurity. The system will store personal information about students and companies, so access control, secure authentication and data protection are not optional features, but essential requirements. For this reason, my contribution will focus on the user access and management epic, the traceability of the actions performed in the system and the security testing of the final product.

# 12. Reflection

Looking back on this first phase, I realize that my interests have changed throughout my degree. At the beginning, I was mainly interested in programming, but courses such as Computer Systems Security and Cybersecurity in Cloud Technology and Containers made me want to specialize in protecting systems and information. At first, I thought our project was not directly connected to this area. However, after analyzing it, I understood that every system that manages personal data needs to be designed with security in mind, and PracticaLink is a good opportunity to apply this idea.

This phase also made me reflect on my strengths and weaknesses. I feel confident working with databases and developing applications, but I need to keep improving my programming logic and my knowledge of software architecture, since they are the foundation for building secure systems. Working in a team of three will also challenge me to communicate better, organize tasks and use collaborative tools more effectively.

Finally, completing this proposal showed me that a good project is not only about having a clear idea, but also about documenting it properly. I will use these lessons to make a meaningful contribution to the final product and to keep growing as a future cybersecurity professional.