| # Fecha | # 19/10/2026 |
| --- | --- |

| Agenda reunión |  |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de Avance de Planificación |
| 2 | Coordinación de Fechas Futuras |
| 3 | Control de Acuerdos |

| Asistentes Reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Presente |
| Felipe Antonio Krauss | Docente |  |
| Freddy Neilaf | Scrum Master / Desarrollador |  |
| Carlos Seaman | Product Owner / Desarrollador |  |
| Brandon Ramírez | Desarrollador / QA |  |

# Revisión de Avance de Planificación

| Actividad Comprometida | Semana Comprometida | Evidencias de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Definición y planificación del proyecto | S1 – S2 | Documento 1.5 Definición de Proyecto APT. Evaluación formativa Fase 1 (1.4). |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | S2 – S3 | Requerimientos y épicas EP01–EP07 definidos en la Definición de Proyecto. Documento 01 – Product Vision. |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | S3 – S4 | Arquitectura monolítica modular documentada en el README del repositorio. Modelo de datos implementado en Supabase (scripts/BD/schema.sql). |
| Definición y priorización del backlog | S3 – S4 | Historias de usuario por épica en GitHub Issues y GitHub Projects. Documento 02 – Product Backlog. |
| EP01 — Acceso y gestión de usuarios (HU01.1, HU01.2, HU01.3) | S5 – S6 | Issues #1 a #3 cerradas en GitHub Projects. Ramas feature/backend-auth, feature/registrarse y feature/ep01-acceso-usuarios integradas. Endpoints POST /auth/login, GET /auth/context y /usuarios; guards por rol en Angular. Pruebas: test_auth_context, test_permissions y test_registration. |
| EP02 — Registro de práctica profesional (HU02.1, HU02.2, HU02.3) | S6 – S7 | Issues #4 a #6 cerradas en GitHub Projects. Ramas feature/ep02-registro-practica y feature/HU02.3-consultar-practica integradas. Endpoints POST /practicas y GET /practicas/me; función fn_registrar_practica; búsqueda de empresa por RUT. Pruebas: test_practicas, test_practicas_schemas y test_practicas_service. |
| EP03 — Revisión y validación de prácticas (HU03.1, HU03.2, HU03.3) | S7 – S8 | Historias HU03.1 a HU03.3 integradas mediante los PR #45, #46 y #47 (ramas feature/hu03-1-visualizar-solicitudes, feature/hu03-2-consultar-antecedentes y feature/hu03-3-resolver-solicitud). Endpoints GET /revisiones/solicitudes, GET /revisiones/solicitudes/{id} y PATCH /revisiones/solicitudes/{id}; función fn_revisar_practica con registro en historial_estado. Pruebas: test_revisiones (backend) y specs de Revisiones y RevisionDetalle (frontend). Release 1.1 publicado: APK Android de QA conectada al backend en Render y base de datos en Supabase. Release 1.2 integrado (PR #52) con la modularización del backend. |
| EP04 — Gestión de estado de práctica profesional (HU04.1, HU04.2, HU04.3) | S8 – S9 | Rama feature/ep04-gestion-estados integrada en develop (PR #58). Endpoints GET /practicas, GET /practicas/{id}, GET /practicas/{id}/historial y PATCH /practicas/{id}/estado (inicio APROBADA → EN_CURSO); función fn_iniciar_practica. Vistas Angular de listado de prácticas con búsqueda por RUT, detalle de gestión e historial de estados. Pruebas: 198 pruebas backend y 89 specs Angular aprobadas, además de 9 pruebas de integración con PostgreSQL. Documento docs/EP04_CIERRE_TECNICO.md. |
| Documentación de Fase 2 (Product Vision, Product Backlog, Definition of Done y Documento de Diseño) | S5 – S9 | Documentos 01, 02, 04 y 05 en la carpeta Fase 2 del repositorio. Documento de Diseño revisión 02: casos de uso por épica (EP01 a EP04), modelo E-R completo de 15 tablas y diagrama de despliegue del entorno QA. |

# Observaciones al avance

# Control de Acuerdos

## Acuerdos Anteriores

| Acuerdo | Responsable | Plazo | Cumplido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciar el desarrollo de EP03 — Revisión y validación de prácticas (HU03.1 a HU03.3) | Todo el equipo | Semana 8 | Sí | EP03 integrada (PR #45 a #47) y publicada en el Release 1.1. |
| Realizar la sesión de Poker Planning y actualizar los pesos del Product Backlog | Todo el equipo | Semana 8 | Sí | Pesos actualizados en el Documento 02 — Product Backlog. |
| Asignar responsables a cada actividad del plan de trabajo y de la Carta Gantt | Brandon Ramírez | Semana 8 | Sí | Responsables registrados en el plan de trabajo del informe de avance (2.4). |
| Unificar el nombre del rol coordinador / GESTOR en el Product Vision, Backlog y DoD | Freddy Neilaf | Semana 8 | Sí | El coordinador de prácticas corresponde al rol GESTOR del sistema. |
| Agregar al Product Backlog las funcionalidades de apoyo implementadas (registro, perfil, panel admin) | Carlos Seaman | Semana 8 | Sí | Funcionalidades de apoyo incorporadas al backlog y al Documento de Diseño. |

## Acuerdos de la presente reunión

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |