DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: PracticaLink

Revisión: [01]

28/09/2026

Product Backlog

Contenido

Contenido

1.	Ficha del documento	3

2.	Integrantes:	3

3.	Historias de Usuario	4

3.1	Historia 001: Iniciar sesión en el sistema	4

3.2	Historia 002: Acceder según el rol del usuario	4

3.3	Historia 003: Cerrar sesión	5

3.4	Historia 004: Registrar antecedentes de práctica	5

3.5	Historia 005: Validar información obligatoria	6

3.6	Historia 006: Consultar práctica registrada	6

3.7	Historia 007: Visualizar solicitudes de práctica	7

3.8	Historia 008: Consultar antecedentes de una solicitud	7

3.9	Historia 009: Resolver una solicitud de práctica	8

3.10	Historia 010: Consultar estado de una práctica	8

3.11	Historia 011: Actualizar estado de una práctica	9

3.12	Historia 012: Consultar historial de estados	9

3.13	Historia 013: Registrar seguimiento de una práctica	10

3.14	Historia 014: Consultar historial de seguimientos	10

3.15	Historia 015: Registrar incidencia de una práctica	11

3.16	Historia 016: Gestionar estado de una incidencia	11

3.17	Historia 017: Identificar prácticas con incidencias pendientes	12

3.18	Historia 018: Finalizar una práctica profesional	12

3.19	Historia 019: Consultar historial de una práctica finalizada	13

3.20	Historia 020: Entregar parte del informe de práctica	13

4.	Backlog	14

Historias con su peso relativo	14

5.	Backlog priorizado	15

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 28-09-2026 | 01 | Equipo PracticaLink | Creación del Product Backlog: historias de usuario, peso relativo y priorización por sprint. |

Documento validado por las partes en fecha: 28-09-2026

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Freddy Andrés Neilaf González | Product Owner / Desarrollador |
| Carlos Wilfredo Seaman García | Scrum Master / Desarrollador |
| Brandon Mauricio Ramírez Ciro | Desarrollador / QA |

# Historias de Usuario

## Historia 001: Iniciar sesión en el sistema

Definición

Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión utilizando mis credenciales, para acceder al sistema y utilizar las funcionalidades correspondientes.

Criterios de Aceptación

- El sistema permite ingresar las credenciales requeridas.

- El sistema valida las credenciales ingresadas.

- Si las credenciales son válidas, el usuario puede acceder al sistema.

- Si las credenciales son incorrectas, el sistema rechaza el acceso.

- El sistema informa al usuario cuando las credenciales ingresadas no son válidas.

## Historia 002: Acceder según el rol del usuario

Definición

Como usuario autenticado, quiero acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a mi rol, para utilizar solo las opciones que tengo autorizadas.

Criterios de Aceptación

- El sistema identifica el rol asociado al usuario autenticado.

- El sistema muestra las funcionalidades correspondientes al rol del usuario.

- El usuario no puede acceder a funcionalidades para las cuales no tiene autorización.

- Las restricciones de acceso se mantienen durante toda la sesión.

## Historia 003: Cerrar sesión

Definición

Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión, para finalizar de forma segura mi acceso al sistema.

Criterios de Aceptación

- El usuario autenticado puede seleccionar la opción para cerrar sesión.

- El sistema finaliza la sesión activa del usuario.

- Después de cerrar sesión, el usuario no puede acceder a funcionalidades protegidas.

- Si el usuario intenta acceder nuevamente a una sección protegida, el sistema solicita autenticación.

- Después de cerrar sesión, el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

## Historia 004: Registrar antecedentes de práctica

Definición

Como estudiante, quiero registrar los antecedentes de mi práctica profesional, para iniciar formalmente el proceso dentro del sistema.

Criterios de Aceptación

- El estudiante puede acceder al formulario de registro de práctica.

- El estudiante puede ingresar la información requerida de su práctica.

- El formulario permite registrar información del centro de práctica.

- El formulario permite registrar las actividades que realizará el estudiante.

- El formulario permite registrar los tiempos asociados al proceso.

- Al enviar correctamente la información, la práctica queda registrada en el sistema.

## Historia 005: Validar información obligatoria

Definición

Como estudiante, quiero que el sistema valide la información obligatoria del formulario, para evitar enviar una solicitud incompleta o incorrecta.

Criterios de Aceptación

- El sistema identifica los campos obligatorios del formulario.

- El sistema impide enviar la solicitud si existen campos obligatorios incompletos.

- El sistema informa qué información debe ser corregida o completada.

- Una vez corregidos los campos obligatorios, el estudiante puede enviar la solicitud.

- La información enviada queda disponible para revisión.

## Historia 006: Consultar práctica registrada

Definición

Como estudiante, quiero consultar la práctica que registré, para revisar la información enviada y conocer su estado dentro del proceso.

Criterios de Aceptación

- El estudiante puede visualizar la práctica que registró.

- El sistema muestra los antecedentes asociados a la práctica.

- El sistema muestra el estado actual de la solicitud.

- El estudiante solo puede consultar las prácticas asociadas a su cuenta.

- La información mostrada corresponde a los datos registrados en el sistema.

## Historia 007: Visualizar solicitudes de práctica

Definición

Como usuario autorizado, quiero visualizar las solicitudes de práctica registradas por los estudiantes, para identificar cuáles requieren revisión.

Criterios de Aceptación

- El sistema permite visualizar las solicitudes de práctica registradas.

- Cada solicitud permite identificar al estudiante asociado.

- El sistema muestra el estado actual de cada solicitud.

- Solo los usuarios autorizados pueden acceder al listado de solicitudes.

## Historia 008: Consultar antecedentes de una solicitud

Definición

Como usuario autorizado, quiero consultar los antecedentes asociados a una solicitud de práctica,

para revisar la información ingresada por el estudiante.

Criterios de Aceptación

- El usuario autorizado puede seleccionar una solicitud.

- El sistema muestra los antecedentes asociados a la solicitud seleccionada.

- El sistema muestra la información del centro de práctica.

- El sistema muestra las actividades declaradas para la práctica.

- El sistema muestra los tiempos asociados al proceso.

- La información visualizada corresponde a la solicitud seleccionada.

## Historia 009: Resolver una solicitud de práctica

Definición

Como usuario autorizado, quiero validar, rechazar u observar una solicitud de práctica, para determinar si puede continuar dentro del proceso.

Criterios de Aceptación

- El usuario autorizado puede validar una solicitud.

- El usuario autorizado puede rechazar una solicitud.

- El usuario autorizado puede registrar una observación.

- El sistema registra el resultado de la revisión.

- El estado de la solicitud se actualiza según la decisión realizada.

- La solicitud conserva la información asociada a la revisión.

## Historia 010: Consultar estado de una práctica

Definición

Como usuario autorizado, quiero consultar el estado actual de una práctica profesional, para conocer en qué etapa del proceso se encuentra.

Criterios de Aceptación

- Cada práctica tiene un estado identificable.

- El sistema muestra el estado actual de la práctica seleccionada.

- Solo los usuarios autorizados pueden consultar la información correspondiente.

- El estado mostrado corresponde al último estado registrado.

## Historia 011: Actualizar estado de una práctica

Definición

Como usuario autorizado, quiero Actualizar el estado actual de una práctica profesional, para mantener actualizado el avance del proceso.

Criterios de Aceptación

- El usuario autorizado puede modificar el estado de una práctica.

- El sistema registra el nuevo estado.

- El sistema registra cada cambio de estado realizado.

- El estado actualizado queda disponible para consulta.

## Historia 012: Consultar historial de estados

Definición

Como usuario autorizado, quiero consultar los cambios de estado registrados en una práctica,
para mantener la trazabilidad de su proceso.

Criterios de Aceptación

- El sistema conserva los cambios de estado realizados.

- El usuario autorizado puede consultar los estados registrados.

- El historial permite identificar la secuencia de cambios realizados.

- El historial permanece asociado a la práctica correspondiente.

## Historia 013: Registrar seguimiento de una práctica

Definición

Como coordinador de prácticas, quiero registrar un seguimiento durante el desarrollo de una práctica, para mantener información relevante sobre su evolución.

Criterios de Aceptación

- El coordinador puede registrar un seguimiento asociado a una práctica.

- Cada seguimiento registra una fecha.

- Cada seguimiento permite registrar observaciones relevantes.

- El seguimiento queda asociado a la práctica correspondiente.

- La información registrada queda almacenada para consultas posteriores.

## Historia 014: Consultar historial de seguimientos

Definición

Como coordinador de prácticas, quiero consultar el historial de seguimientos de una práctica, para conocer su evolución durante el proceso.

Criterios de Aceptación

- El sistema permite consultar los seguimientos asociados a una práctica.

- Cada seguimiento muestra su fecha.

- Cada seguimiento muestra las observaciones registradas.

- Los seguimientos corresponden a la práctica seleccionada.

- El historial permanece disponible durante el proceso de práctica.

## Historia 015: Registrar incidencia de una práctica

Definición

Como coordinador de prácticas, quiero registrar una incidencia asociada a una práctica, para dejar constancia de una situación que requiere atención.

Criterios de Aceptación

- El sistema permite registrar una incidencia asociada a una práctica.

- La incidencia permite ingresar una descripción.

- La incidencia registra una fecha.

- La incidencia posee un estado identificable.

- La incidencia queda asociada a la práctica correspondiente.

## Historia 016: Gestionar estado de una incidencia

Definición

Como coordinador de prácticas, quiero gestionar el estado de una incidencia, para conocer si una situación continúa pendiente o ha sido atendida.

Criterios de Aceptación

- Cada incidencia posee un estado.

- El usuario autorizado puede modificar el estado de una incidencia.

- El nuevo estado queda almacenado en el sistema.

- El estado actualizado puede ser consultado posteriormente.

## Historia 017: Identificar prácticas con incidencias pendientes

Definición

Como coordinador de prácticas, quiero identificar las prácticas que presentan incidencias pendientes, para detectar oportunamente situaciones que requieren atención.

Criterios de Aceptación

- El sistema permite identificar prácticas que poseen incidencias pendientes.

- Las prácticas con incidencias pendientes son claramente diferenciables.

- El usuario autorizado puede consultar la incidencia asociada.

- Una incidencia deja de aparecer como pendiente cuando su estado deja de ser pendiente.

## Historia 018: Finalizar una práctica profesional

Definición

Como coordinador de prácticas, quiero registrar el término de una práctica profesional, para cerrar formalmente su proceso dentro del sistema.

Criterios de Aceptación

- El coordinador puede finalizar una práctica que cumpla las condiciones requeridas.

- El sistema registra la fecha de término de la práctica.

- La práctica queda identificada como finalizada o cerrada.

- El nuevo estado queda almacenado en el sistema.

## Historia 019: Consultar historial de una práctica finalizada

Definición

Como usuario autorizado, quiero consultar el historial de una práctica finalizada, para conservar la trazabilidad del proceso después de su cierre.

Criterios de Aceptación

- Una práctica cerrada conserva su historial de seguimiento.

- El historial permanece disponible después del cierre.

- El usuario autorizado puede consultar la información histórica de la práctica.

- El cierre de la práctica no elimina los seguimientos registrados anteriormente.

## Historia 020: Entregar parte del informe de práctica

Definición

Como estudiante, quiero entregar en el sistema cada una de las tres partes de mi informe de práctica, para que mi profesor guía pueda revisarla y quede registro de la entrega.

Criterios de Aceptación

- El estudiante puede seleccionar la parte del informe que entrega (1, 2 o 3).

- El sistema permite adjuntar el archivo de la entrega.

- El sistema registra la fecha de la entrega.

- La entrega queda asociada a la práctica del estudiante.

- El estudiante puede consultar qué partes ha entregado y cuáles están pendientes.

# Backlog

## Historias con su peso relativo

| Historia | Peso |
| --- | --- |
| Historia 001: Iniciar sesión en el sistema | 5 |
| Historia 002: Acceder según el rol del usuario | 5 |
| Historia 003: Cerrar sesión | 1 |
| Historia 004: Registrar antecedentes de práctica | 8 |
| Historia 005: Validar información obligatoria | 3 |
| Historia 006: Consultar práctica registrada | 3 |
| Historia 007: Visualizar solicitudes de práctica | 3 |
| Historia 008: Consultar antecedentes de una solicitud | 2 |
| Historia 009: Resolver una solicitud de práctica | 5 |
| Historia 010: Consultar estado de una práctica | 2 |
| Historia 011: Actualizar estado de una práctica | 5 |
| Historia 012: Consultar historial de estados | 3 |
| Historia 013: Registrar seguimiento de una práctica | 3 |
| Historia 014: Consultar historial de seguimientos | 2 |
| Historia 015: Registrar incidencia de una práctica | 3 |
| Historia 016: Gestionar estado de una incidencia | 3 |
| Historia 017: Identificar prácticas con incidencias pendientes | 5 |
| Historia 018: Finalizar una práctica profesional | 5 |
| Historia 019: Consultar historial de una práctica finalizada | 3 |
| Total | 69 |

# Backlog priorizado

Las historias se priorizaron según sus dependencias funcionales: primero el acceso al sistema, luego el registro y la revisión de la práctica, después la gestión de estados, el seguimiento y las incidencias, y finalmente el cierre. El desarrollo se organiza en 5 sprints de 2 semanas, entre las semanas 5 y 14. El Sprint 1 tiene una carga menor (11 puntos) porque incluye la configuración inicial del proyecto, y el Sprint 5 (8 puntos) deja espacio para la integración y las pruebas del PMV.

| Historia | Sprint |
| --- | --- |
| Historia 001: Iniciar sesión en el sistema | 1 |
| Historia 002: Acceder según el rol del usuario | 1 |
| Historia 003: Cerrar sesión | 1 |
| Historia 004: Registrar antecedentes de práctica | 2 |
| Historia 005: Validar información obligatoria | 2 |
| Historia 006: Consultar práctica registrada | 2 |
| Historia 007: Visualizar solicitudes de práctica | 2 |
| Historia 008: Consultar antecedentes de una solicitud | 3 |
| Historia 009: Resolver una solicitud de práctica | 3 |
| Historia 010: Consultar estado de una práctica | 3 |
| Historia 011: Actualizar estado de una práctica | 3 |
| Historia 012: Consultar historial de estados | 3 |
| Historia 013: Registrar seguimiento de una práctica | 4 |
| Historia 014: Consultar historial de seguimientos | 4 |
| Historia 015: Registrar incidencia de una práctica | 4 |
| Historia 016: Gestionar estado de una incidencia | 4 |
| Historia 017: Identificar prácticas con incidencias pendientes | 4 |
| Historia 018: Finalizar una práctica profesional | 5 |
| Historia 019: Consultar historial de una práctica finalizada | 5 |